**VORLAGE FÜR ENTWICKLUNGSPROJEKTUMSETZUNGSPLAN **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTNAME |  | PROJEKTMANAGER |  |
| PROJEKTLEISTUNG |  |
| UMFANGSANGABE |  |
| STARTDATUM | 00.00.0000 | ENDDATUM | 00.00.0000 | GESAMTFORTSCHRITT | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUFGABENNAME** | **ZUGEWIESEN ZU** | **STARTDATUM** | **ENDDATUM** | **DAUER**  in Tagen | **STATUS** | **KOMMENTARE** |
| Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Abgeschlossen |   |
| Auf Ziele einigen | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Abgeschlossen |   |
| Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Abgeschlossen |   |
| Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Überfällig |   |
| Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | In Bearbeitung |   |
| Stellenbesetzung | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | In Bearbeitung |   |
| Technische Anforderungen | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | Nicht begonnen |   |
| DB-Entwicklung | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Nicht begonnen |   |
| API-Entwicklung | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Nicht begonnen |   |
| UI-Client | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Nicht begonnen |   |
| Tests | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Nicht begonnen |   |
| Entwicklung abgeschlossen | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Nicht begonnen |   |
| Hardware-Konfiguration | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Nicht begonnen |   |
| Systemtests | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Nicht begonnen |   |
| **Beginn** |   | 10/10 | 10/10 | 1 | Nicht begonnen |   |

**VORLAGE FÜR ENTWICKLUNGSPROJEKTUMSETZUNGSPLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTNAME |  | PROJEKTMANAGER |  |
| PROJEKTLEISTUNG |  |
| UMFANGSANGABE |  |
| STARTDATUM | 00.00.0000 | ENDDATUM | 00.00.0000 | GESAMTFORTSCHRITT | 0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUFGABENNAME** | **ZUGEWIESEN ZU** | **STARTDATUM** | **ENDDATUM** | **DAUER**  in Tagen | **STATUS** | **KOMMENTARE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung. |