**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27946&utm_language=ES&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Engineering+Project+Execution+Plan-word-27946-es&lpa=ic+Engineering+Project+Execution+Plan+word+27946+es)**

**PLANTILLA DE PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | | | GERENTE DE PROYECTOS |  |
| RESULTADO DEL PROYECTO |  | | | | |
| DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  | | | | |
| FECHA DE INICIO | 00/00/0000 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 00/00/0000 | PROGRESO GENERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA TAREA** | **ASIGNADA A** | **FECHA DE  INICIO** | **FECHA DE  FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN**  (días) | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
| Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Completado |  |
| Acordar los objetivos | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Completado |  |
| Requisitos detallados | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Completado |  |
| Requisitos de hardware | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Atrasado |  |
| Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | En curso |  |
| Dotación de personal | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | En curso |  |
| Requisitos técnicos | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | No se ha iniciado |  |
| Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | No se ha iniciado |  |
| Desarrollo de la API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | No se ha iniciado |  |
| Cliente de la interfaz de usuario | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | No se ha iniciado |  |
| Pruebas | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | No se ha iniciado |  |
| Desarrollo completo | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | No se ha iniciado |  |
| Configuración del hardware | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | No se ha iniciado |  |
| Pruebas del sistema | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | No se ha iniciado |  |
| **Lanzamiento** |  | 10/10 | 10/10 | 1 | No se ha iniciado |  |

**PLANTILLA DE PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | | | GERENTE DE PROYECTOS |  |
| RESULTADO DEL PROYECTO |  | | | | |
| DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  | | | | |
| FECHA DE INICIO | 00/00/0000 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 00/00/0000 | PROGRESO GENERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA TAREA** | **ASIGNADA A** | **FECHA DE  INICIO** | **FECHA DE  FINALIZACIÓN** | **DURACIÓN**  (días) | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |