**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=37966&utm_language=IT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Engineering+Project+Execution+Plan-word-37966-it&lpa=ic+Engineering+Project+Execution+Plan+word+37966+it)MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI DI INGEGNERIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO |  | | | PROJECT MANAGER |  |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  | | | | |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  | | | | |
| DATA DI INIZIO | 00/00/0000 | DATA DI FINE | 00/00/0000 | PROGRESSI COMPLESSIVI | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DELL'ATTIVITÀ** | **ASSEGNATA A** | **DATA DI  INIZIO** | **DATA DI  FINE** | **DURATA**   in giorni | **STATO** | **COMMENTI** |
| Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Completato |  |
| Concordare gli obiettivi | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Completato |  |
| Requisiti dettagliati | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Completato |  |
| Requisiti dell'hardware | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Scaduto |  |
| Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | In corso |  |
| Personale | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | In corso |  |
| Requisiti tecnici | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | Non iniziato |  |
| Sviluppo DB | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Non iniziato |  |
| Sviluppo API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Non iniziato |  |
| Client UI | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Non iniziato |  |
| Test | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Non iniziato |  |
| Sviluppo completato | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Non iniziato |  |
| Configurazione hardware | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Non iniziato |  |
| Test di sistema | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Non iniziato |  |
| **Avvio** |  | 10/10 | 10/10 | 1 | Non iniziato |  |

**MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE PER PROGETTI DI INGEGNERIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO |  | | | PROJECT MANAGER |  |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  | | | | |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  | | | | |
| DATA DI INIZIO | 00/00/0000 | DATA DI FINE | 00/00/0000 | PROGRESSI COMPLESSIVI | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DELL'ATTIVITÀ** | **ASSEGNATA A** | **DATA DI  INIZIO** | **DATA DI  FINE** | **DURATA**   in giorni | **STATO** | **COMMENTI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**  Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |