**MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO |  |
| ENTREGÁVEL DO PROJETO |  |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO |  |
| DATA DE INÍCIO | 00/00/0000 | DATA DE TÉRMINO | 00/00/0000 | PROGRESSO GERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA TAREFA** | **ATRIBUÍDO A** | **DATA DE INÍCIO** | **DATA DE TÉRMINO** | **DURAÇÃO**  em dias | **STATUS** | **COMENTÁRIOS** |
| Definir reunião de início | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Concluído |   |
| Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Concluído |   |
| Requisitos detalhados | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Concluído |   |
| Requisitos de hardware | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Atrasado |   |
| Plano final de recursos | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | Em andamento |   |
| Alocação de pessoal | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | Em andamento |   |
| Requisitos técnicos | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | Não iniciado |   |
| Desenvolvimento de BD | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Não iniciado |   |
| Desenvolvimento de API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Não iniciado |   |
| Cliente da IU | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Não iniciado |   |
| Testes | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Não iniciado |   |
| Desenvolvimento concluído | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Não iniciado |   |
| Configuração de hardware | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Não iniciado |   |
| Teste do sistema | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Não iniciado |   |
| **Lançamento** |   | 10/10 | 10/10 | 1 | Não iniciado |   |

**MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO |  |
| ENTREGÁVEL DO PROJETO |  |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO |  |
| DATA DE INÍCIO | 00/00/0000 | DATA DE TÉRMINO | 00/00/0000 | PROGRESSO GERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA TAREFA** | **ATRIBUÍDO A** | **DATA DE INÍCIO** | **DATA DE TÉRMINO** | **DURAÇÃO**  em dias | **STATUS** | **COMENTÁRIOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |