**MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO SOFTWARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO |  | PROJECT MANAGER |  |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  |
| DATA DI INIZIO | 00/00/0000 | DATA DI FINE | 00/00/0000 | PROGRESSI COMPLESSIVI | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DELL'ATTIVITÀ**  | **ASSEGNATA A** | **DATA DI INIZIO** | **DATA DI FINE** | **DURATA**  in giorni | **% COMPLETAMENTO** | **STATO** | **NOTE** |
| SPRINT 1 | Kelly E. | 28/06 | 02/07 | 5 | 100% | Completato |  |
| Attività 1 | Wendell B. | 28/06 | 28/06 | 1 | 100% | Completato |  |
| Attività 2 | Kelly E. | 30/03 | 02/07 | 3 | 100% | Completato |  |
| SPRINT 2 | Sebastian R. | 01/07 | 14/07 | 14 | 50% | In corso |  |
| Attività 1 | Dom P. | 01/07 | 03/07 | 3 | 100% | Completato |  |
| Attività 2 | Kelly E. | 02/07 | 07/07 | 6 | 85% | Scaduto |  |
| Attività 3 | Dom P. | 05/07 | 08/07 | 4 | 0% | In attesa |  |
| Attività 4 | Kelly E. | 07/07 | 14/07 | 8 | 15% | In corso |  |
| SPRINT 3 | Kelly E. | 15/07 | 22/07 | 8 | 0% | Non iniziato |  |
| Attività 1 | Dom P. | 15/07 | 16/07 | 2 | 0% | Non iniziato |  |
| Attività 2 | Wendell B. | 17/07 | 19/07 | 3 | 0% | Non iniziato |  |
| Attività 3 | Sebastian R. | 20/07 | 22/07 | 3 | 0% | Non iniziato |  |

**MODELLO DI PIANO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO SOFTWARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO |  | PROJECT MANAGER |  |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  |
| DATA DI INIZIO | 00/00/0000 | DATA DI FINE | 00/00/0000 | PROGRESSI COMPLESSIVI | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DELL'ATTIVITÀ**  | **ASSEGNATA A** | **DATA DI INIZIO** | **DATA DI FINE** | **DURATA**  in giorni | **% COMPLETAMENTO** | **STATO** | **NOTE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |