**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=57955&utm_language=PT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Software+Project+Execution+Plan-word-57955-pt&lpa=ic+Software+Project+Execution+Plan+word+57955+pt)MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SOFTWARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO |  | | | GERENTE DO PROJETO |  |
| ENTREGÁVEL |  | | | | |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO |  | | | | |
| DATA DE INÍCIO | 00/00/0000 | DATA DE TÉRMINO | 00/00/0000 | PROGRESSO GERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA TAREFA** | **ATRIBUÍDO A** | **DATA DE  INÍCIO** | **DATA DE  TÉRMINO** | **DURAÇÃO**   em dias | **% CONCLUÍDO** | **STATUS** | **NOTAS** |
| SPRINT 1 | Kelly E. | 28/06 | 02/07 | 5 | 100% | Concluído |  |
| Tarefa 1 | Wendell B. | 28/06 | 28/06 | 1 | 100% | Concluído |  |
| Tarefa 2 | Kelly E. | 30/06 | 02/07 | 3 | 100% | Concluído |  |
| SPRINT 2 | Sebastian R. | 07/01 | 14/07 | 14 | 50% | Em andamento |  |
| Tarefa 1 | Dom P. | 07/01 | 03/07 | 3 | 100% | Concluído |  |
| Tarefa 2 | Kelly E. | 02/07 | 07/07 | 6 | 85% | Atrasado |  |
| Tarefa 3 | Dom P. | 05/07 | 08/07 | 4 | 0% | Em espera |  |
| Tarefa 4 | Kelly E. | 07/07 | 14/07 | 8 | 15% | Em andamento |  |
| SPRINT 3 | Kelly E. | 15/07 | 22/07 | 8 | 0% | Não iniciado |  |
| Tarefa 1 | Dom P. | 15/07 | 16/07 | 2 | 0% | Não iniciado |  |
| Tarefa 2 | Wendell B. | 17/07 | 19/07 | 3 | 0% | Não iniciado |  |
| Tarefa 3 | Sebastian R. | 20/07 | 22/07 | 3 | 0% | Não iniciado |  |

**MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SOFTWARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO |  | | | GERENTE DO PROJETO |  |
| ENTREGÁVEL |  | | | | |
| DECLARAÇÃO DE ESCOPO |  | | | | |
| DATA DE INÍCIO | 00/00/0000 | DATA DE TÉRMINO | 00/00/0000 | PROGRESSO GERAL | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA TAREFA** | **ATRIBUÍDO A** | **DATA DE  INÍCIO** | **DATA DE  TÉRMINO** | **DURAÇÃO**   em dias | **% CONCLUÍDO** | **STATUS** | **NOTAS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |