[A blue background with white text

Description automatically generated](https://de.smartsheet.com/try-it?trp=47088&utm_language=DE&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Action+Plan-word-47088-de&lpa=ic+Sample+Project+Action+Plan+word+47088+de)**PROJEKTAKTIONSPLANVORLAGE MIT BEISPIEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTNAME | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt Beta | | | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTMANAGER | | | | | HEUTIGES DATUM | | | | | | | | |
| Brent Williams | | | | | TT.MM.JJ | | | | | | | | |
| ZIEL 1 |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| Erklärung/Beschreibung für Ziel 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | | | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | | ANMERKUNGEN | | |
| **Projektkonzeption und -initialisierung** | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen |  | | |  |  | |  | |  | | |
| *Projektauftrag* | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 30.9 | | | 2.10 |  | |  | |  | | |
| *Projektauftragsüberarbeitungen* | Sally J. | Mittel | Pausiert | 5.10 | | | 9.10 |  | |  | |  | | |
| *Nachforschung* | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 12.10 | | | 12.10 |  | |  | |  | | |
| *Projektionen* | Ira M. | Niedrig | Abgeschlossen |  | | |  |  | |  | |  | | |
| *Stakeholder* | Ira M. | Hoch | In Bearbeitung |  | | |  |  | |  | |  | | |
| *Richtlinien* | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 7.10 | | | 12.10 |  | |  | |  | | |
| *Projektinitialisierung* | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 12.10 | | | 14.10 |  | |  | |  | | |
|  | Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 13.10 | | | 16.10 |  | |  | |  | | |
|  | Sally J. | Mittel | Pausiert | 17.10 | | | 18.10 |  | |  | |  | | |
|  |  | Niedrig | In Bearbeitung |  | | |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEL 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Erklärung/Beschreibung für Ziel 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIONSBESCHREIBUNG | | VERANTWORTLICH | | PRIORITÄT | | STATUS | | BEGINN | | ENDE | | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN |
| **Projektdefinition und -planung** | | Ira M. | | Mittel | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
| *Umfang und Zielsetzung* | | Sally J. | | Hoch | | Abgeschlossen | | 30.9 | | 2.10 | |  |  |  |
| *Budget* | | Sally J. | | Mittel | | Pausiert | | 5.10 | | 9.10 | |  |  |  |
| *Kommunikationsplan* | | Maria S. | | Niedrig | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 12.10 | |  |  |  |
| *Risikomanagement* | | Ira M. | | Niedrig | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
| *Umfang und Zielsetzung* | | Ira M. | | Hoch | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |
| *Budget* | | Sally J. | | Mittel | | In Bearbeitung | | 7.10 | | 12.10 | |  |  |  |
| *Kommunikationsplan* | | Sally J. | | Mittel | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 14.10 | |  |  |  |
|  | | Maria S. | | Niedrig | | Abgeschlossen | | 13.10 | | 16.10 | |  |  |  |
|  | | Sally J. | | Mittel | | Pausiert | | 17.10 | | 18.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEL 3 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Erklärung/Beschreibung für Ziel 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIONSBESCHREIBUNG | | VERANTWORTLICH | | PRIORITÄT | | STATUS | | BEGINN | | ENDE | | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN |
| **Projekteinführung und -umsetzung** | | Ira M. | | Mittel | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
| *Status und Tracking* | | Sally J. | | Hoch | | Abgeschlossen | | 30.9 | | 2.10 | |  |  |  |
| *KPIs* | | Sally J. | | Mittel | | Pausiert | | 5.10 | | 9.10 | |  |  |  |
| *Überwachung* | | Maria S. | | Niedrig | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 12.10 | |  |  |  |
| *Vorhersagen* | | Ira M. | | Niedrig | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
| *Projektaktualisierungen* | | Ira M. | | Hoch | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |
| *Diagrammaktualisierungen* | | Sally J. | | Mittel | | In Bearbeitung | | 7.10 | | 12.10 | |  |  |  |
|  | | Sally J. | | Mittel | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 14.10 | |  |  |  |
|  | | Maria S. | | Niedrig | | Abgeschlossen | | 13.10 | | 16.10 | |  |  |  |
|  | | Sally J. | | Mittel | | Pausiert | | 17.10 | | 18.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erklärung/Beschreibung für Ziel 4 | | | | | | | | |
| AKTIONSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN |
| **Projektleistung / Überwachung** | Ira M. | Mittel | Abgeschlossen |  |  |  |  |  |
| *Projektauftrag* | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 30.9 | 2.10 |  |  |  |
| *Projektauftragsüberarbeitungen* | Sally J. | Mittel | Pausiert | 5.10 | 9.10 |  |  |  |
| *Nachforschung* | Maria S. | Niedrig | In Bearbeitung | 12.10 | 12.10 |  |  |  |
| *Projektionen* | Ira M. | Niedrig | Abgeschlossen |  |  |  |  |  |
| *Stakeholder* | Ira M. | Hoch | In Bearbeitung |  |  |  |  |  |
| *Richtlinien* | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 7.10 | 12.10 |  |  |  |
| *Projektinitialisierung* | Sally J. | Mittel | In Bearbeitung | 12.10 | 14.10 |  |  |  |
|  | Maria S. | Niedrig | Abgeschlossen | 13.10 | 16.10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Mittel | Pausiert | 17.10 | 18.10 |  |  |  |
|  |  | Niedrig | In Bearbeitung |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIEL 5 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Erklärung/Beschreibung für Ziel 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIONSBESCHREIBUNG | | VERANTWORTLICH | | PRIORITÄT | | STATUS | | BEGINN | | ENDE | | ERFORDERLICHE RESSOURCEN | GEWÜNSCHTES ERGEBNIS | ANMERKUNGEN |
| **Projekterkenntnisse** | | Ira M. | | Mittel | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
| *Überprüfung* | | Sally J. | | Hoch | | Abgeschlossen | | 30.9 | | 2.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Mittel | | Pausiert | | 5.10 | | 9.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 12.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | Abgeschlossen | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | | Hoch | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | | Mittel | | In Bearbeitung | | 7.10 | | 12.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Mittel | | In Bearbeitung | | 12.10 | | 14.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | Abgeschlossen | | 13.10 | | 16.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Mittel | | Pausiert | | 17.10 | | 18.10 | |  |  |  |
|  | |  | | Niedrig | | In Bearbeitung | |  | |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**  Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung. |