[A blue background with white text

Description automatically generated](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=37075&utm_language=IT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Action+Plan-word-37075-it&lpa=ic+Sample+Project+Action+Plan+word+37075+it)**ESEMPIO DI MODELLO DI PIANO D'AZIONE DI   
PROGETTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO | | | | | | | | | |
| Progetto beta | | | | | | | | | |
| PROJECT MANAGER | | | | | DATA ODIERNA | | | | |
| Brent Williams | | | | | GG/MM/AA | | | | |
| OBIETTIVO 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 1 | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE | |
| **Concezione e avvio del progetto** | Ira M. | Media | Completa |  | |  |  |  |  | |
| *Carta del progetto* | Sally J. | Alta | Completa | 30/09 | | 02/10 |  |  |  | |
| *Revisioni della Carta del progetto* | Sally J. | Media | In sospeso | 05/10 | | 09/10 |  |  |  | |
| *Ricerca* | Maria S. | Bassa | In corso | 12/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Proiezioni* | Ira M. | Bassa | Completa |  | |  |  |  |  | |
| *Stakeholder* | Ira M. | Alta | In corso |  | |  |  |  |  | |
| *Linee guida* | Sally J. | Media | In corso | 07/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Avvio del progetto* | Sally J. | Media | In corso | 12/10 | | 14/10 |  |  |  | |
|  | Maria S. | Bassa | Completa | 13/10 | | 16/10 |  |  |  | |
|  | Sally J. | Media | In sospeso | 17/10 | | 18/10 |  |  |  | |
|  |  | Bassa | In corso |  | |  |  |  |  | |
| OBIETTIVO 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 2 | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE | |
| **Definizione e pianificazione del progetto** | Ira M. | Media | Completa |  | |  |  |  |  | |
| *Ambito e impostazione degli obiettivi* | Sally J. | Alta | Completa | 30/09 | | 02/10 |  |  |  | |
| *Budget* | Sally J. | Media | In sospeso | 05/10 | | 09/10 |  |  |  | |
| *Piano di comunicazione* | Maria S. | Bassa | In corso | 12/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Gestione dei rischi* | Ira M. | Bassa | Completa |  | |  |  |  |  | |
| *Ambito e impostazione degli obiettivi* | Ira M. | Alta | In corso |  | |  |  |  |  | |
| *Budget* | Sally J. | Media | In corso | 07/10 | | 12/10 |  |  |  | |
| *Piano di comunicazione* | Sally J. | Media | In corso | 12/10 | | 14/10 |  |  |  | |
|  | Maria S. | Bassa | Completa | 13/10 | | 16/10 |  |  |  | |
|  | Sally J. | Media | In sospeso | 17/10 | | 18/10 |  |  |  | |
|  |  | Bassa | In corso |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 3 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE |
| **Lancio ed esecuzione del progetto** | Ira M. | Media | Completa |  |  |  |  |  |
| *Stato e tracciamento* | Sally J. | Alta | Completa | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
| *KPI* | Sally J. | Media | In sospeso | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
| *Monitoraggio* | Maria S. | Bassa | In corso | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Previsioni* | Ira M. | Bassa | Completa |  |  |  |  |  |
| *Aggiornamenti sul progetto* | Ira M. | Alta | In corso |  |  |  |  |  |
| *Aggiornamenti del grafico* | Sally J. | Media | In corso | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Media | In corso | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  | Maria S. | Bassa | Completa | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Media | In sospeso | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | In corso |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 4 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE |
| **Prestazioni/Monitoraggio del progetto** | Ira M. | Media | Completa |  |  |  |  |  |
| *Carta del progetto* | Sally J. | Alta | Completa | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
| *Revisioni della Carta del progetto* | Sally J. | Media | In sospeso | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
| *Ricerca* | Maria S. | Bassa | In corso | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Proiezioni* | Ira M. | Bassa | Completa |  |  |  |  |  |
| *Stakeholder* | Ira M. | Alta | In corso |  |  |  |  |  |
| *Linee guida* | Sally J. | Media | In corso | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
| *Avvio del progetto* | Sally J. | Media | In corso | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  | Maria S. | Bassa | Completa | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  | Sally J. | Media | In sospeso | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | In corso |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione/descrizione dell'obiettivo 5 | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELL'AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | RISORSE NECESSARIE | RISULTATO DESIDERATO | NOTE |
| **Lezioni di progetto apprese** | Ira M. | Media | Completa |  |  |  |  |  |
| *Revisione* | Sally J. | Alta | Completa | 30/09 | 02/10 |  |  |  |
|  |  | Media | In sospeso | 05/10 | 09/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | In corso | 12/10 | 12/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | Completa |  |  |  |  |  |
|  |  | Alta | In corso |  |  |  |  |  |
|  |  | Media | In corso | 07/10 | 12/10 |  |  |  |
|  |  | Media | In corso | 12/10 | 14/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | Completa | 13/10 | 16/10 |  |  |  |
|  |  | Media | In sospeso | 17/10 | 18/10 |  |  |  |
|  |  | Bassa | In corso |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**  Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |